附件1

第二季度县（市）、飞地园区投资促进和项目推进部分考核内容评价得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计（分） | 全社会固定资产投资完成情况得分 | | | 项目协调调度情况得分 | | 监督检查及州级领导批示督办完成情况得分 | |
| 县（市）、飞地园区 | 评分标准：〔2020实际完成额/目标额〕×基础分值，最高得分不超过36分。 | 加分/扣分标准：①〔县(市)、飞地园区投资实际完成额/全州投资完成额〕×10计算，最高加分不超过3分。 | 加分/扣分标准：②〔县(市)、飞地园区投资增速（百分点）－全州增速（百分点）〕×0.8计算，最高加分、扣分不超过±8分。 | 加分/扣分标准：项目推进困难问题属县（市）、飞地园区事权范围内，经州重推办书面转办问题困难后超二个月未解决或经三次书面通报指出同一问题，且无充分理由而拒不办理的，扣3分/起，扣完为止。 | | 加分/扣分标准：代表省、州接受国家或省有关投资促进、项目推进方面专项检查获得肯定，分别加7分/起、5分/起；获得省级或州级表彰、作为成功案例印发或经验介绍的，分别加6分/起、3分/起。 | |
| 加（扣）分值 | 具体事由 | 加（扣）分值 | 具体事由 |
| 马尔康 | 2.06 | 6.81 | 0.25 | -2 | -3 | 《关于2020年3月重点项目推进困难问题及诉求转办责任分工的通知》（阿州重办〔2020〕4号）有关卓小路电力、通信杆线迁改转办事项，超2个月未解决也未书面说明情况。 |  |  |
| 金 川 | 10.57 | 8.31 | 0.26 | 2 |  |  |  |  |
| 小 金 | 7.29 | 8.16 | 0.15 | 1.98 | -3 | 未按照《部分重点交通项目建设推进协调会议纪要》（阿州重办阅〔2020〕1号）有关交通扶贫项目于6月底前完成卓小路通信、电力杆线迁改交办事宜。 |  |  |
| 阿坝县 | 9.87 | 7.71 | 0.16 | 2 |  |  |  |  |
| 若尔盖 | 9.53 | 8.26 | 0.11 | 1.16 |  |  |  |  |
| 红 原 | 6.90 | 7.79 | 0.11 | 2 | -3 | 未按照《部分重点交通项目建设推进协调会议纪要》（阿州重办阅〔2020〕1号）有关交通扶贫项目于6月底前完成茂红路通信、电力杆线迁改交办事宜。 |  |  |
| 壤 塘 | 7.91 | 7.78 | 0.07 | 0.06 |  |  |  |  |
| 、  汶 川 | 16.27 | 8.10 | 0.17 | 2 |  |  | 3×2 | ①《“两端、两精、过程监管”项目精准管理》作为典型案例以阿州重办函〔2020〕2号在全州作经验推广；  ②《建立“周转金”调节池助推灾后恢复重建》作为典型案例以阿州重办〔2020〕5号在全州作经验推广。 |
| 理 县 | -0.56 | 4.28 | 0.16 | -2 | -3 | 《关于2020年3月重点项目推进困难问题及诉求转办责任分工的通知》（阿州重办〔2020〕4号）有关薛孟路延伸段资金缺口转办事项，超2个月未解决也未书面说明情况。 |  |  |
| 茂 县 | 5.60 | 7.94 | 0.14 | 0.52 | -3 | 《关于2020年3月重点项目推进困难问题及诉求转办责任分工的通知》（阿州重办〔2020〕4号）有关茂红路电力、通信杆线迁改转办事项，超2个月未解决也未书面说明情况。 |  |  |
| 松 潘 | 5.05 | 6.85 | 0.20 | -2 |  |  |  |  |
| 九寨沟 | 7.26 | 7.51 | 0.41 | -0.66 |  |  |  |  |
| 黑 水 | 5.43 | 7.96 | 0.13 | 0.34 | -3 | 《关于2020年3月重点项目推进困难问题及诉求转办责任分工的通知》（阿州重办〔2020〕4号）有关茂红路电力、通信杆线迁改转办事项，超2个月未解决也未书面说明情况。 |  |  |
| 成阿园区 | 11.17 | 9 | 0.17 | 2 |  |  |  |  |
| 德阿园区 | 10.32 | 8.31 | 0.01 | 2 |  |  |  |  |