附件2

第二季度州级责任单位投资促进和项目推进部分考核内容评价得分情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  小计（分） | 项目协调调度情况得分  |
| 州级部门 | 加分/扣分标准：州级部门事权范围内，经州重推办书面转办问题困难后超二个月未解决或经三次书面通报指出同一问题，且无充分理由而拒不办理的，扣3分/起，扣完为止。 |
| 加（扣）分值 | 具体事由 |
| 州交通运输局 | -6 | -3×2 | 《关于2020年3月重点项目推进困难问题及诉求转办责任分工的通知》（阿州重办〔2020〕4号）有关薛孟路延伸段、理小路资金缺口转办事项，超二个月未解决也未书面说明情况。 |
| 州经信局 | -6 | -3×2 | 未按照《部分重点交通项目建设推进协调会议纪要》（阿州重办阅〔2020〕1号）有关交通扶贫项目于6月底前完成S217卓小路、G347茂红路通信、电力杆线迁改交办事宜。 |